PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Nguyễn Khắc Phong | Mã sinh viên | B24DTCN262 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT2 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý lịch khám | Quản lý lịch làm việc | US-01 | Là lễ tân, tôi muốn xem lịch làm việc của bác sĩ, để sắp xếp lịch khám phù hợp. |
| Đặt lịch khám | Đặt lịch theo giờ trống | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch theo khung giờ bác sĩ còn trống, để chủ động chọn giờ khám. |
| Tra cứu xét nghiệm | Xem kết quả xét nghiệm | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem kết quả xét nghiệm đã được duyệt, để biết tình trạng sức khỏe của mình. |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Independent (độc lập) | Story gộp nhiều chức năng nên phải làm nhiều phần cùng lúc, không độc lập. |
| Small (nhỏ) | Story khá lớn, khó hoàn thành trong một Sprint. |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem giờ trống của bác sĩ, để chọn giờ khám. |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn nhắc lịch, để không quên buổi khám. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Lễ tân cần xem lịch bác sĩ để sắp xếp lịch khám. |
| US-02 | Must | Đặt lịch là chức năng chính, cần kiểm tra giờ còn trống. |
| US-03 | Should | Giúp bệnh nhân theo dõi sức khỏe nhưng có thể triển khai sau đặt lịch. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập và có kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt. | Bệnh nhân chọn mục Kết quả xét nghiệm. | Hệ thống hiện kết quả và các chỉ số xét nghiệm. |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác ☐ kết quả chưa được duyệt | Kết quả xét nghiệm chưa được bác sĩ duyệt. | Bệnh nhân mở kết quả đó. | Hệ thống chỉ hiện “Đang chờ duyệt”, không hiện chỉ số. |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC là điều kiện để biết story có đúng yêu cầu không, áp dụng cho từng story. DoD là tiêu chuẩn chung để nhóm xác định công việc đã hoàn thành. |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Given bệnh nhân có lịch khám ngày mai, When đến lúc nhắc trước 1 ngày, Then hệ thống gửi tin nhắn nhắc lịch. |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Đã viết code, kiểm thử đạt và không còn lỗi nghiêm trọng. |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 SP | Chức năng xem lịch tương đối đơn giản. |
| US-02 | 8 SP | Cần kiểm tra giờ trống và tránh đặt trùng lịch. |
| US-03 | 5 SP | Cần lấy đúng dữ liệu, kiểm tra quyền và trạng thái duyệt. |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Story Point dùng để so sánh độ khó, công sức và rủi ro giữa các story. Ước lượng giờ thường khó chính xác vì mỗi người làm nhanh chậm khác nhau.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24 + 26 + 25) / 3 = 25 SP. |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Còn 4 Developers: 4 × 10 = 40 người-ngày. Cam kết khoảng 25 × 4/5 = 20 SP. |
| Các story chọn và tổng SP | D1 (3) + D2 (8) + D3 (5) + D5 (3) = 19 SP. |
| Sprint Goal | Giúp bệnh nhân đăng nhập, đặt lịch và xem kết quả xét nghiệm đã duyệt. |
| Lý do lựa chọn | Chọn các story Must trước. Tổng 19 SP, gần mức 20 SP của đội. D5 được chọn nếu còn đủ sức làm. |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình kết quả xét nghiệm | UI/UX | 3 |
| Lấy dữ liệu và kiểm tra quyền xem, trạng thái duyệt | Database | 4 |
| Kiểm thử kết quả đã duyệt và chưa duyệt | Testing | 3 |
| Tổng giờ công |  | 10 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Ngày 6: thực tế còn 24 SP, lý tưởng còn 10,4 SP. Chênh lệch 13,6 SP nên đội đang chậm tiến độ. |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0 đến ngày 2, SP chưa giảm. Có thể công việc bị tắc, dễ làm chậm Sprint. |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Trong Daily Scrum, hỏi việc nào đang vướng và cùng xử lý trước, chưa nhận thêm việc mới. |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | PO kiểm tra phần demo và ghi lại ý kiến. |
| Scrum Master | SM điều phối để mọi người trao đổi đúng nội dung. |
| Developers | Developers trình diễn chức năng quản lý lịch bác sĩ trên web. |
| Stakeholders | Trưởng khoa xem thử và góp ý về chức năng đổi ca. |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận đề nghị vào Product Backlog rồi xem xét mức ưu tiên, chưa thêm ngay vào Sprint đang chạy. Điều này thể hiện việc cộng tác với khách hàng và tiếp nhận phản hồi.

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| 4Ls – Learned | Cần kiểm thử thêm trường hợp đổi ca và lịch bị trùng. |
| 4Ls – Lacked | Dữ liệu kiểm thử còn đơn giản, chưa sát thực tế. |
| 4Ls – Longed for | Nên có bộ dữ liệu gồm nhiều bác sĩ và tình huống đổi ca. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Thêm test case đổi ca và kiểm tra lịch trùng, sau đó chạy lại kiểm thử. | Tester phối hợp Developers | Các test case đổi ca đều được chạy, không còn lỗi trùng ca nghiêm trọng. |